Super Language Quest Of Fury (Version Russian)

| Chat / Module | But principal | Statut actuel | Blocages ou besoins identifiés |
| --- | --- | --- | --- |
| 🎬 Coordination | Piloter le projet dans son ensemble, maintenir la cohérence et répartir les priorités. | ✅ Actif | Aucun. Sert de hub permanent. |
| ⚙️ Séquence d’assignation des touches | Créer une scène immersive où Rusty “apprend” ses commandes, sous les ordres du Commander et la supervision de l’IA Mère. | 🟢 En cours de conception / écriture. | Finaliser la structure de la machine à états et définir les réactions du Commander / techniciens selon les inputs. |
| 🏁 Stage 1 – Terrain d’entraînement | Faire suite à la séquence d’assignation : test réel du tank, apprentissage des commandes, rencontre avec l’Instructeur. | 🟠 En pause partielle (travail sur les zones, triggers, interactions). | Quelques erreurs GDScript encore à résoudre (_on_zone_reached, Dialogues, etc.). À reprendre une fois la séquence d’assignation stable. |
| 🧰 Comportement du tank / Réalisme physique | Créer une sensation crédible de masse, inertie, friction, maniabilité du char. | 🟢 En cours d’expérimentation. | Nécessite d’équilibrer fun / réalisme et de définir les limites physiques du gameplay. |
| 🖥️ HUD et Debug Overlay | Mettre en place l’affichage en jeu (vitesse, commandes, erreurs) et la fonction log_to_screen(). | 🟢 En cours de prototypage. | Vérifier intégration propre des logs sans nuire à la performance. Style visuel à affiner (HUD immersif). |
| 🧠 Système narratif et dialogues | Écrire et organiser les dialogues des personnages (Commander, techniciens, Instructeur, Fée, IA Mère). | 🟡 En documentation / pré-écriture. | Nécessite un format de script standardisé et un système de dialogue en jeu. |
| 📚 Architecture et scripts internes | Structurer proprement le code Godot (Game.gd, Instructor.gd, etc.) et modulariser les scènes. | 🟡 Réorganisation progressive. | Finaliser conventions (nommage, Meta, structure de fichiers). |
| 🎨 Direction artistique / ambiance | Définir l’identité visuelle : hangar, IA Mère, tank, terrains, interfaces. | 🟡 En réflexion. | Manque de moodboard ou références concrètes à fixer pour homogénéiser les choix visuels. |
| 🗣️ Langue / pédagogie (russe) | Intégrer les éléments d’apprentissage du russe de façon organique au gameplay et à la narration. | 🟡 Pas encore commencé | Nécessite de formaliser la méthode d’apprentissage implicite (ordre d’introduction, réutilisation |